תאריך: __/__/__

לכבוד: שם הלקוח/ות

כתובת הנכס: רחוב, עיר

הצעת מחיר – שינויי דיירים לדירת 116 מ"ר בפרויקט נווה פארק, פתח תקווה

תודה על פנייתכם.

להלן הצעה לליווי אדריכלי ממוקד עבור דירתכם החדשה, תוך שימת דגש על אופטימיזציה של מערכות הבית, התאמת תשתיות הקבלן לצרכים הייחודיים שלכם, ותכנון נגרות ומטבח מותאמים אישית ברמה הגבוהה ביותר.

1. תכולת העבודה ושלבי הפרויקט

שלב א': תכנון רעיוני ומערך העמדה

- פגישת פרוגרמה (הגדרת צרכים, תקציב וסגנון).

- פגישה עם מחלקת שינויי הדיירים לקבלת קבצים והנחיות (מקרא חשמל, תאורה וכו').

- הכנת עד 3 חלופות להעמדת ריהוט (תוכנית מערך דו-ממדית) על גבי תוכנית המחיצות הקיימת של הקבלן, עד לבחירת הסקיצה המתאימה ביותר עבורכם.

שלב ב': הפקת סט תוכניות עבודה לקבלן השינויים

לאחר אישור תוכנית ההעמדה, יופק סט תוכניות עבודה מלא, מפורט ומקצועי למתאם שינויי הדיירים של חברת הבנייה:

- תוכנית הריסה ובנייה – על גבי מערך קירות הפנים המקורי של הקבלן (ראו "תוספות אפשריות" בהמשך).

- תוכנית אינסטלציה (מיקומי כלים סניטריים, נקודות מים וניקוז).

- תוכנית חשמל ותקשורת.

- תוכנית תקרה ותאורה (מיקומי מפסקים, נקודות מאור וסוגי הדלקות).

- תוכנית תקרות גבס, הנמכות ומיזוג אוויר (בהסתמך על התכנון הקיים).

- תוכנית ריצוף – בהתאם לאריחים שייבחרו לחלל הדירה ולמרפסת, כולל אומדן כמויות.

- פריסות מפורטות לחדרי הרחצה (מיקומי ברזים, אינטרפוצים ופריסת אריחים), עבור: חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי, שירותי אורחים.

- ליווי באולמות תצוגה: עד 2 פגישות לבחירת ריצוף, חיפויים וכלים סניטריים.

שלב ג': תכנון נגרות מותאמת אישית ומטבח

הפקת תוכניות עבודה מפורטות (תוכנית, חזיתות, חתכים, חומרים עקרוניים ומידות) לצורך קבלת הצעות מחיר מנגרים וחברות מטבחים:

- תוכנית מטבח מלאה ומפורטת (כולל העמדת מכשירי חשמל ואינטגרציה, משטחים וחיפוי קיר).

- פגישת סנכרון ותיאום אחת מול חברת המטבחים / הנגר שנבחר.

- תוכניות נגרות עבור: 2 ארונות כיור, 3 ארונות בגדים וקיר טלוויזיה בסלון – עד 2 סקיצות לכל פריט.

- עד 2 הדמיות גושניות נפחיות למטבח / לפריט נגרות נבחר / לחלל הדירה.

שלב ד': פיקוח עליון

- עד 2 ביקורים מוגדרים מראש של האדריכלית בדירה בנקודות מפתח: (1) בדיקת סימון קירות ותשתיות בשטח; (2) בדיקה לפני סגירת קירות גבס / ריצוף.

- עמידה בקשר מול מחלקת שינויי הדיירים בשלב התכנון, ומול הקבלן המבצע בשלב הביצוע.

2. פגישות וליווי הכלולים בהצעה

- פגישה 1 – פרוגרמה ואפיון צרכים: הגדרת תקציב, סגנון עיצובי וצרכים פונקציונליים.

- פגישה 2 – הצגת חלופות והעמדת ריהוט: בחירת הסקיצה הסופית שתהווה בסיס לתוכניות התשתיות.

- פגישה 3 – תכנון תשתיות: תאורה, מיקומי שקעים, אינסטלציה ומיזוג אוויר.

- פגישה 4 – תכנון נגרות ומטבח: קביעת פונקציות וחלוקות פנימיות, על בסיס שיעורי בית שיקבל המזמין מראש.

- פגישות ליווי באולמות תצוגה / ספקים:

  - עד 2 פגישות לבחירת ריצוף, חיפויים וכלים סניטריים.

  - עד 2 פגישות לבחירת תאורה.

  - עד 2 פגישות עם חברת מטבחים / משטחים למטבח ולחדרי הרחצה.

- כל פגישת עבודה או ליווי (בזום או פרונטלית, לפי הצורך המקצועי) הינה עד 2.5 שעות, אלא אם צוין אחרת בהצעה.

- פגישות הליווי באולמות תצוגה, אצל ספקים, חברות מטבחים ונגרים ייערכו ברדיוס של עד כ-20 ק"מ ממשרד המתכננת.

- בחירת ספקים ואולמות תצוגה מחוץ לאזור זה תתואם מראש בלבד, ותחויב בתוספת של 380 ₪ + מע"מ לשעה, כולל זמן נסיעה.

- כל פגישה נוספת, או הגעה נוספת לאתר, מעבר למפורט בהצעה – תחויב לפי תעריף שעתי.

3. ההצעה אינה כוללת

- ליווי, ייעוץ, בחירה או רכישה של: ריהוט נייד (ספות, מיטות, פינות אוכל), גופי תאורה דקורטיביים, טקסטיל (וילונות, שטיחים), תמונות ואקססוריז (הלבשת הבית / סטיילינג).

- הפקת הדמיות תלת-ממדיות פוטו-ריאליסטיות (ניתן להוסיף כשירות נפרד).

- שכר יועצים מקצועיים, כגון: מודד, כמאי, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ אינסטלציה, יועץ איטום, יועץ מיזוג או כל יועץ נוסף שיידרש – העלות על המזמין.

- מדידה מקצועית של הנכס ע"י מודד מוסמך (במידה ותידרש – העלות על המזמין).

- תוכניות קונסטרוקציה, אישורי מהנדסים (למשל בפירוק קיר תומך / עמוד) או הגשות סטטוטוריות לעירייה / לרשויות.

- תכנון נגרות מעבר לפריטים שהוגדרו בהצעה – כל פריט נוסף יתומחר בנפרד.

- הדפסות ושליחתן – ישולמו ע"י המזמין ישירות למכון ההעתקות.

4. הערות ותנאים כלליים

- סבבי תיקונים: המחיר כולל עד 2 סבבי תיקונים לתוכניות בשלב הטיוטה. שינויים ותיקונים שיבקש המזמין לאחר אישור הסט הסופי וחתימתו – יחויבו לפי תעריף שעתי של 380 ₪ + מע"מ.

- אחריות ספקים, בדיקות ותיאומים בשטח: האחריות לבדיקת הגעת המוצרים הנכונים לשטח, נוכחות בזמן לקיחת מידות ע"י ספקים, בדיקת תקינות המוצרים שהגיעו וטיב ההתקנות והביצוע של הספקים והמבצעים – חלה על הקבלן המבצע בלבד. כנ"ל לגבי תיאום לוחות הזמנים בין הספקים השונים והפיקוח על טיב עבודתם. הצעה זו אינה כוללת תיאומים לאספקת סחורה כלשהי, או נוכחות של האדריכלית באתר בזמן קבלת סחורה (לרבות הגעה לצורך "פתיחת דלת").

- פתיחת דלתות: פתיחת הנכס והדלתות עבור ספקים, מתקינים ואנשי מקצוע תהיה באחריות הקבלן, המזמין או נציג מטעמו.

- גבולות אחריות התכנון: אחריות האדריכלית הינה על עבודות התכנון והעיצוב בלבד ועל מציאת פתרונות הקשורים בעיצוב הנכס ותשתיותיו. הצעה זו אינה כוללת פיקוח בנייה צמוד או אחריות כלשהי על טיב העבודה של הגורם המבצע בשטח. פיקוח עליון אינו פיקוח צמוד, ואינו מחליף מנהל עבודה או מפקח בנייה מוסמך.

- אי-מתן אחריות על צדדים שלישיים: המלצה על אנשי מקצוע, קבלנים או ספקים נעשית כמחווה מקצועית בלבד, ואינה כוללת אחריות או ערבות כלשהי לטיב עבודתם, לעמידתם בלוחות הזמנים או לאיכות המוצרים שלהם.

- הגשה אחת לקבלן: תוכניות השינויים מופקות ומסופקות לקבלן כסט אחד מרוכז וסופי. בקשה לשינויים ולהגשה נוספת / מעודכנת לאחר שהסט נמסר למתאם השינויים – תתומחר לפי תעריף שעתי.

- סיום התקשרות: כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, בהודעה בכתב של 14 יום מראש, ובלבד ששכר המתכננת שולם במלואו עד לאותו שלב, לרבות השלב/ים הנמצא/ים בתהליך ההכנה, על פי שלבי העבודה המתוארים לעיל.

5. שכר טרחה ותנאי תשלום

סך שכר הטרחה עבור הליווי המלא (שלבים א'–ד'): 40,000 ₪ + מע"מ.

תוספות אפשריות

- הצעה זו מבוססת על תכנון על גבי מערך הקירות הקיים של הקבלן. במידה ויוחלט על הזזה, שבירה או בנייה מחדש של עד 2 קירות פנים, תתווסף תוספת גלובלית חד-פעמית של 4,000 ₪ + מע"מ, המכסה את התכנון מחדש של אותם אזורים ואת עדכון תוכניות התשתיות (חשמל ואינסטלציה) באותם חללים.

חלוקת התשלומים (לפי התקדמות שלבים)

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז | סכום (₪, לפני מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | במעמד חתימת ההסכם ותחילת העבודה | 20% | 8,000 |
| 2 | עם אישור תוכנית ההעמדה הסופית (סיום שלב א') | 25% | 10,000 |
| 3 | עם מסירת סט תוכניות העבודה המלא לשינויי הדיירים (סיום שלב ב') | 35% | 14,000 |
| 4 | עם מסירת תוכניות הנגרות והמטבח הסופיות (סיום שלב ג') | 15% | 6,000 |
| 5 | עם סיום ביקורי הפיקוח העליון בשטח (סיום שלב ד') | 5% | 2,000 |
|  | סה"כ | 100% | 40,000 ₪ |

התשלום יבוצע ע"י המזמין תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת התשלום.

ובזאת באו הצדדים על החתום:

| _____________________ חתימת המזמין/ים | _____________________ תאריך | _____________________ חתימת המתכננת |
| --- | --- | --- |

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

Orit Lev Architect