תאריך: __/__/__

לכבוד: שם הלקוח/ות

כתובת הנכס: רחוב, עיר

הצעת מחיר – שיפוץ חדרי רחצה ומטבח בבית מגורים ברחוב מוריה, רמת גן

תודה על פנייתכם.

להלן הצעה לליווי אדריכלי לשיפוץ חדרי הרחצה והמטבח, משלב המדידות והחלופות ועד לפיקוח העליון.

1. תכולת העבודה ושלבי הפרויקט

שלב א': מדידות וחלופות תכנוניות

- פגישת פרוגרמה מעמיקה להגדרת הצרכים, התקציב והסגנון העיצובי.

- מדידה ושרטוט ראשוני של חדרי הרחצה והמטבח.

- הכנת 2–3 חלופות רעיוניות לסידור המטבח מחדש (העמדת ריהוט ומכשירים).

- הכנת חלופות לחלוקת חללי הרחצה והשירותים לניצול מקסימלי של המרחב.

- סימון נקודות התאורה הדורשות בחירת גופי תאורה חדשים / ביטול / תוספת.

מחיר שלב א': 6,000 ₪ + מע"מ

שלב ב': תוכניות עבודה מפורטות לביצוע (סט קבלן)

הפקת סט שרטוטים מלא ומדויק הכולל:

- תוכנית אינסטלציה (מיקומי נקודות מים, ניקוזים, אסלות תלויות ואינטרפוצים), כולל נקודות חשמל ותאורה.

- תוכנית חשמל למטבח – מיקומי שקעים, נקודות כוח למכשירים, הכנה לתאורה במידת הצורך.

- תוכנית פריסת קירות מפורטת עבור 2 חדרי הרחצה ושירותי האורחים (מיקומי אריחים וסניטריה).

מחיר שלב ב': 7,000 ₪ + מע"מ

שלב ג': תוכניות נגרות מפורטות (מטבח וחדרי רחצה)

- תכנון מפורט של ארונות המטבח, כולל פרטי נגרות והפקת תוכניות להגשה לחברות מטבחים או לנגר פרטי.

- תכנון ארונות כיור ומראות ייעודיות לחדרי הרחצה והשירותים.

מחיר שלב ג': 5,500 ₪ + מע"מ

שלב ד': פגישות לבחירת חומרי גמר

- 6 פגישות (עד 3 שעות לפגישה) בבתי עסק במרכז הארץ:

  - 2 פגישות לבחירת קרמיקה, חיפויים, ריצוף וכלים סניטריים.

  - 2 פגישות לסגירת מפרט המטבח (חברת מטבחים / נגר) ובחירת משטח.

  - 2 פגישות לבחירת גופי תאורה.

מחיר שלב ד': 6,000 ₪ + מע"מ

שלב ה': פיקוח עליון

- עמידה בקשר מול הקבלן המבצע שנבחר, ו-5 הגעות לנכס בנקודות מפתח:

  - לאחר ההריסה ולפני תחילת עבודות אינסטלציה / חשמל.

  - בדיקת הכנות האינסטלציה והחשמל לפני סגירת קירות / ריצוף.

  - בדיקת פריסת האריחים בתחילת עבודת החיפוי.

  - במהלך התקנת הנגרות והמטבח.

  - בגמר השיפוץ.

מחיר שלב ה': 5,000 ₪ + מע"מ

2. סיכום עלויות

| שלב | תיאור השלב | עלות (₪, לפני מע"מ) |
| --- | --- | --- |
| א' | מדידות וחלופות תכנוניות | 6,000 |
| ב' | תוכניות עבודה לקבלן | 7,000 |
| ג' | תוכניות נגרות מפורטות | 5,500 |
| ד' | פגישות לבחירת חומרי גמר | 6,000 |
| ה' | פיקוח עליון | 5,000 |
|  | שכר טרחה גלובלי לפרויקט | 29,500 ₪ + מע"מ |

3. פגישות וליווי

- כל פגישת עבודה או ליווי (בזום או פרונטלית, לפי הצורך המקצועי) הינה עד 2.5 שעות, אלא אם צוין אחרת בהצעה.

- פגישות הליווי באולמות תצוגה, אצל ספקים, חברות מטבחים ונגרים ייערכו ברדיוס של עד כ-20 ק"מ ממשרד המתכננת.

- בחירת ספקים ואולמות תצוגה מחוץ לאזור זה תתואם מראש בלבד, ותחויב בתוספת של 380 ₪ + מע"מ לשעה, כולל זמן נסיעה.

- כל פגישה נוספת, או הגעה נוספת לאתר, מעבר למפורט בהצעה – תחויב לפי תעריף שעתי.

4. ההצעה אינה כוללת

- ליווי, ייעוץ, בחירה או רכישה של: ריהוט נייד (ספות, מיטות, פינות אוכל), גופי תאורה דקורטיביים, טקסטיל (וילונות, שטיחים), תמונות ואקססוריז (הלבשת הבית / סטיילינג).

- הפקת הדמיות תלת-ממדיות פוטו-ריאליסטיות (ניתן להוסיף כשירות נפרד).

- שכר יועצים מקצועיים, כגון: מודד, כמאי, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ אינסטלציה, יועץ איטום, יועץ מיזוג או כל יועץ נוסף שיידרש – העלות על המזמין.

- מדידה מקצועית של הנכס ע"י מודד מוסמך (במידה ותידרש – העלות על המזמין).

- תוכניות קונסטרוקציה, אישורי מהנדסים (למשל בפירוק קיר תומך / עמוד) או הגשות סטטוטוריות לעירייה / לרשויות.

- תכנון נגרות מעבר לפריטים שהוגדרו בהצעה – כל פריט נוסף יתומחר בנפרד.

- הדפסות ושליחתן – ישולמו ע"י המזמין ישירות למכון ההעתקות.

5. הערות ותנאים כלליים

- סבבי תיקונים: המחיר כולל עד 2 סבבי תיקונים לתוכניות בשלב הטיוטה. שינויים ותיקונים שיבקש המזמין לאחר אישור הסט הסופי וחתימתו – יחויבו לפי תעריף שעתי של 380 ₪ + מע"מ.

- אחריות ספקים, בדיקות ותיאומים בשטח: האחריות לבדיקת הגעת המוצרים הנכונים לשטח, נוכחות בזמן לקיחת מידות ע"י ספקים, בדיקת תקינות המוצרים שהגיעו וטיב ההתקנות והביצוע של הספקים והמבצעים – חלה על הקבלן המבצע בלבד. כנ"ל לגבי תיאום לוחות הזמנים בין הספקים השונים והפיקוח על טיב עבודתם. הצעה זו אינה כוללת תיאומים לאספקת סחורה כלשהי, או נוכחות של האדריכלית באתר בזמן קבלת סחורה (לרבות הגעה לצורך "פתיחת דלת").

- פתיחת דלתות: פתיחת הנכס והדלתות עבור ספקים, מתקינים ואנשי מקצוע תהיה באחריות הקבלן, המזמין או נציג מטעמו.

- גבולות אחריות התכנון: אחריות האדריכלית הינה על עבודות התכנון והעיצוב בלבד ועל מציאת פתרונות הקשורים בעיצוב הנכס ותשתיותיו. הצעה זו אינה כוללת פיקוח בנייה צמוד או אחריות כלשהי על טיב העבודה של הגורם המבצע בשטח. פיקוח עליון אינו פיקוח צמוד, ואינו מחליף מנהל עבודה או מפקח בנייה מוסמך.

- אי-מתן אחריות על צדדים שלישיים: המלצה על אנשי מקצוע, קבלנים או ספקים נעשית כמחווה מקצועית בלבד, ואינה כוללת אחריות או ערבות כלשהי לטיב עבודתם, לעמידתם בלוחות הזמנים או לאיכות המוצרים שלהם.

- סיום התקשרות: כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, בהודעה בכתב של 14 יום מראש, ובלבד ששכר המתכננת שולם במלואו עד לאותו שלב, לרבות השלב/ים הנמצא/ים בתהליך ההכנה, על פי שלבי העבודה המתוארים לעיל.

6. תנאי תשלום

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז | סכום (₪, לפני מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מקדמה – עם חתימת ההסכם | 15% | 4,425 |
| 2 | גמר שלב א' – עם אישור חלופת התכנון הנבחרת | 25% | 7,375 |
| 3 | גמר שלב ב' – עם מסירת סט תוכניות העבודה לקבלן | 35% | 10,325 |
| 4 | גמר שלבים ג'+ד' – עם מסירת תוכניות הנגרות וסיום פגישות הבחירה | 15% | 4,425 |
| 5 | גמר שלב ה' – עם סיום התקנות הנגרות והפיקוח האחרון | 10% | 2,950 |
|  | סה"כ | 100% | 29,500 ₪ |

התשלום יבוצע ע"י המזמין תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת התשלום.

ובזאת באו הצדדים על החתום:

| _____________________ חתימת המזמין/ים | _____________________ תאריך | _____________________ חתימת המתכננת |
| --- | --- | --- |

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

Orit Lev Architect