תאריך: __/__/__

לכבוד: שם הלקוח/ות

כתובת הנכס: רחוב, עיר

הצעת מחיר – רישוי היתר שינויים לבית צמוד קרקע

תודה על פנייתכם.

להלן הצעה לטיפול בהליך הרישוי, עד לקבלת היתר הבנייה.

1. תכולת העבודה

- טיפול בכל שלבי הרישוי עד לקבלת היתר הבנייה, עבור תוספת מחסן וסגירת 2 פתחים בתקרת מפלס הקרקע, בבית פרטי שנבנה לפי היתר בנייה קיים.

- הליך קבלת תיק מידע ופתיחת בקשה, במסגרת הליך רישוי מלא במערכת "רישוי זמין".

- הזנת כלל הנתונים והקבצים שיתבקשו במערכת, ותיאום מול היועצים השונים ומול מחלקת הרישוי.

- עדכון הבקשה לפי הערות הרישוי – עבור הערות ללא שינוי מהותי בלבד.

- הבקשה להיתר (גרמושקה) בקנה מידה 1:100, הכוללת מבטי על, חזיתות וחתכי המבנה, וכן קובץ חישובי שטחים וממ"ד – תוגש כפי שהוכנה ע"י אדריכל עמוס טלמור.

* במידה וידרשו שינויים מהותיים כתוצאה מדרישות מחלקת הרישוי / הג"א / המִנהל או כל גורם אחר – התשלום על שינויים / עדכונים אלה אינו כלול בהצעה זו, ויתומחר לפי שעה.

* הכל בכפוף לשיתוף פעולה מלא של המזמין בכל שלבי הטיפול, עד לקבלת היתר הבנייה.

2. ההצעה אינה כוללת

- פגישות מחוץ למשרד. באם יידרשו פגישות כלשהן מחוץ למשרד – יתומחרו לפי שעה.

- טיפול בחתימות שכנים ו/או שליחת הודעות בדואר רשום (במידה ויידרש).

- טיפול מול רמ"י (מ.מ.י) – באחריות המזמין.

- השירותים והיועצים שיידרשו לצורך קבלת ההיתר, לרבות: מודד, יועץ קרקע, מהנדס קונסטרוקציה, מהנדס אינסטלציה, מהנדס חשמל, אדריכל נוף, מכון התקנים, סקר עצים, אישור פקיד היערות וכיוצ"ב.

- הפקת נסח טאבו, תשלום אגרות, היטלים, מיסים וכו' – על חשבון המזמין.

- הדפסות ושליחתן – ישולמו ע"י המזמין ישירות למכון ההעתקות.

3. הערות ותנאים כלליים

סעיפים 1–5 – רק כשהבנייה כבר בוצעה בפועל. אם לא רלוונטי – למחוק.

- מאחר ותוספת המחסן כבר קיימת בפועל – הלקוח מצהיר ומאשר כי התוספת נבנתה על ידו (או מטעמו) טרם התקשרותו עמי, ללא מעורבות, תכנון, פיקוח או ידיעה מצדי בזמן הביצוע, ואין לי אחריות כלשהי לגבי התאמה מכל סוג של הבית הקיים להיתר הבנייה הקיים.

- הלקוח ייקח על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לכל הליך מנהלי, פלילי או אזרחי (כגון תביעות, צווי הריסה או קנסות מהוועדה) הנובעים מקיום בנייה שטרם התקבל עבורה היתר.

- אין לי כל אחריות, הנדסית או בטיחותית, לגבי הבנייה הקיימת או המבוקשת במהות הבקשה (מאחר והיא כבר נבנתה).

- ההצעה מסתמכת על ההגשה הקיימת, ועל כך שאין חריגה כלשהי מהשטחים המותרים, מאחוזי הבנייה המותרים או מזכויות בנייה כלשהן, ושכל השטחים הקיימים והמבוקשים נכללו ואושרו ע"י מחלקת הרישוי.

- אין לי אחריות כלשהי לגבי הבית / ההיתר הקיים, או לבדיקת התאמת הקיים בפועל להיתר הקיים / למוצג בבקשה זו כמבנה קיים.

- סיום התקשרות: כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, בהודעה בכתב של 14 יום מראש, ובלבד ששכר המתכננת שולם במלואו עד לאותו שלב, לרבות השלב/ים הנמצא/ים בתהליך ההכנה, על פי שלבי העבודה המתוארים לעיל.

4. שכר טרחה ותנאי תשלום

שכר הטרחה עבור הסעיפים המפורטים לעיל: 6,000 ₪ + מע"מ.

עבודה מעבר למפורט תתומחר לפי שעות עבודה – 380 ₪ + מע"מ לשעת עבודה.

שלבי תשלום

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז | סכום (₪, לפני מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | בחתימת החוזה | 25% | 1,500 |
| 2 | לאחר קבלת תיק המידע ופתיחת הבקשה במערכת | 15% | 900 |
| 3 | בסיום דרישות בקרת התכן (הבקשה ממתינה לדיון בוועדה) | 35% | 2,100 |
| 4 | בסיום הגשת כל הנדרש לפי דרישות הוועדה | 20% | 1,200 |
| 5 | בקבלת היתר הבנייה | 5% | 300 |
|  | סה"כ | 100% | 6,000 ₪ |

התשלום יבוצע ע"י המזמין תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת התשלום.

* גמר התשלום לא יידחה באם המזמין החליט שלא למלא אחר דרישות הוועדה – תשלום אגרה / היטל / תשלום ליועץ כלשהו, או באם המזמין לא ידרוש את היתר הבנייה בפועל מרשות הרישוי וכו'.

ובזאת באו הצדדים על החתום:

| _____________________ חתימת המזמין/ים | _____________________ תאריך | _____________________ חתימת המתכננת |
| --- | --- | --- |

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

Orit Lev Architect